Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2014. 									                                         № 75

п. Щеглово

Об утверждении муниципальной целевой  программы «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства на территории  МО «Щегловское сельское поселение» на 2014-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Постановлением  Правительства Ленинградской области от  21 марта 2013 года № 73 «Об утверждении  региональной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в  2013 – 2015 годах»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного  жилищного строительства на территории МО «Щегловское сельское поселение» на 2014-2015 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию  в газете «Щегловские вести» и на официальном сайте администрации в сети интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чагусову Т.А.

Глава  администрации

Муниципального образования

«Щегловское сельское поселение»                                                                          Л.Н. Кирвас

Приложение

к постановлению администрации

МО « Щегловское сельское поселение»

№75    от 09.04.2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МО «ЩЕГЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2014-2015 ГОДЫ»

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

МО «ЩЕГЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2014-2015 ГОДЫ»

| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО « ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2014-2015 ГОДЫ» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Период реализации Программы | 2014-2015 годы |
| Цель Программы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования; развитие малоэтажного жилищного строительства |
| Задачи Программы | Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация 10 многоквартирного аварийного дома, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу; долевое участие в строительстве многоквартирных малоэтажных домов в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы | 1 этап – 2014 год Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 20 443,378 тыс.руб. Средства бюджета Ленинградской области – 25 344,077 тыс. руб. Средства бюджета муниципального образования – 38 016,116 тыс. руб. Дополнительные средства бюджета МО – учитываются после проведения аукциона. 2 этап - 2015 год Средства учитываются после заключения соглашения с Комитетом по строительству о софинансировании Программы. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | 1 этап – 2014 год Подготовка проектно-сметной документации, проведение аукциона, разъяснительная работа с населением 2 этап - 2015 год Расселяемая площадь – 2300,40 кв. метра; Количество расселяемых помещений - 64 ед.; Количество переселяемых жителей - 168 чел. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы | Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области, Администрация муниципального образования |
| Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя Программы | Кирвас Леонид Николаевич - Глава администрации МО, тел.8(813 70) 68 441 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет Совет депутатов МО. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Совет депутатов МО. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: Администрацией муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района в комитет по строительству Ленинградской области - в сроки, установленные комитетом по строительству Ленинградской области. |

## 1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Большую долю аварийного жилья составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью.

Участие в программе и получение дополнительной финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит не только переселить граждан из аварийного жилищного фонда, а также будет способствовать строительству многоквартирных малоэтажных домов.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- сокращение доли аварийного жилья в МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области;

- развитие малоэтажного жилищного строительства.

Основными задачами Программы являются:

- консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд);

- ликвидация 10 многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу;

- долевое участие в строительстве многоквартирных малоэтажных домов в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке.

## 3. Сроки реализации Программы

Реализация программы – 2014-2015 годы.

## 4. Мероприятия Программы

Программой предусматривается переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства:

- жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

- многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- долевое участие в строительстве малоэтажных жилых домов для предоставления гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам - собственникам жилых помещений по договорам мены;

- расселение 10  многоквартирных аварийных домов, расположенных на территории МО;

- переселение  168 человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В целях реализации Программы подготовлен Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (приложение 1 к Программе).

## 5. Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области и средств бюджета муниципального образования

Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований определяется Фондом и Комитетом по строительству Ленинградской области.

Определение минимальной доли долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований определяется в соответствии с бюджетной обеспеченностью муниципального образования.

## 6. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах.

Распределение средств

### Таблица 1

| N п/п | Наименование муниципального образования | Общий объем финансирования Программы (тыс.руб.) | Средства Фонда (тыс. руб.) | Средства областного бюджета (тыс. руб.) | Средства местного бюджета (тыс. руб.) | Дополни-тельные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щегловское сельское поселение 2014 г. | 83 803,572 | 20 443,378 | 25 344,077 | 38 016,116 | - |
| 2 | Щегловское сельское поселение 2015 г. | Учитываются после заключения соглашения о софинансировании в 2015 году |

Предельная стоимость 1 кв. метра

### Таблица 2

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расчетная стоимость одного квадратного метра жилья (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 36430 |

### Расселяемая площадь

### Таблица 3

| N п/п | Наименование муниципального образования | Площадь расселяемых помещений (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2300,40 |

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства перед указанными гражданами.

Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также жилищным законодательством.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Ленинградской области. При этом отказы граждан, в том числе неоднократные, от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Ленинградской области.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда могут являться:

- предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору социального найма;

- предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору мены на другое, вновь построенное помещение.

## 7. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств Фонда, средств  бюджета Ленинградской  области  и средств бюджета муниципального образования.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств Фонда и средств  бюджета Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий муниципальному образованию.

## 8. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2014-2015 году граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению  человек из 10 аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года (Приложение 1).

### Таблица 4

| N п/п | Наименование муниципального образования | Количество аварийных домов (ед.) | Количество человек | Расселяемая площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щегловское сельское поселение 2015 год | 10 | 168 | 2300,40 |

Реализация Программы позволит ликвидировать  2300,40  квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, и обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- создание на территории поселения благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение состояния здоровья населения.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 2 к Программе.

## 9. Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

расселенная площадь – 2300,40 квадратных метров;

количество расселенных помещений - 64 единиц;

количество переселенных граждан – 168 человек.

Социальная эффективность реализации Программы заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Приложение 1 к Программе…

Перечень аварийных многоквартирных домов МО " Щегловское сельское  поселение" расселяемых по программе 2014-2015 годов

| № | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Щегловское сельское поселение» | X | X | X | X | 168 | 168 | 2341,00 | 64 | 6 | 58 | 2300,4 | 212,9 | 2087,5 | 83 803 572,00 | 20 443 378,57 | 25 344 077,37 | 38 016 116,06 |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки – 10 в 2015 году | X | X | X | X | 168 | 168 | 2341,00 | 64 | 6 | 58 | 2300,4 | 219,9 | 2087,5 | 83 803 572,00 | 20 443 378,57 | 25 344 077,37 | 38 016 116,06 |  |
| 1 | пос.Щеглово, д.12 | 6 | 04.02.1993 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 145,8 | 4 | 0 | 4 | 145,8 | 0 | 145,8 | 5 311 494,00 | 1 295 707,00 | 1 606 314,76 | 2 409 472,15 |  |
| 2 | п.ст.Кирпичный завод, д.2 | 7 | 26.11.1995 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 205,4 | 4 | 0 | 4 | 205,4 | 0 | 205,4 | 7 482 722,00 | 1 825 365,14 | 2 262 942,74 | 3 394 414,12 |  |
| 3 | пос.Щеглово, д.47 | 27 | 17.04.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32 | 32 | 386,20 | 8 | 1 | 7 | 386,20 | 52,60 | 333,60 | 14 069 266,00 | 3 432 113,03 | 4 254 861,19 | 6 382 291,78 |  |
| 4 | пос.Щеглово, д.48 | 39 | 13.04.1999 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 405,10 | 8 | 0 | 8 | 384,9 | 0 | 384,90 | 14 021 907,00 | 3 420 560,08 | 4 240 538,77 | 6 360 808,15 |  |
| 5 | пос.Щеглово, д.8 | 12 | 07.10.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 35 | 35 | 297,10 | 13 | 2 | 11 | 276,7 | 40,9 | 235,80 | 10 080 181,00 | 2 458 999,67 | 3 048 472,53 | 4 572 708,80 |  |
| 6 | дер.Плинтовка, ул.Путевая, д.1 | 23 | 24.05.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 176,00 | 4 | 1 | 3 | 176,00 | 28,4 | 147,60 | 6 411 680,00 | 1 564 090,87 | 1 939 035,65 | 2 908 553,48 |  |
| 7 | пос.Щеглово, д.36 | 67 | 22.11.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 91,00 | 2 | 2 | 0 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 3 315 130,00 | 808 706,07 | 1 002 569,57 | 1 503 854,36 |  |
| 8 | пос.Щеглово, д.39 | 66 | 22.11.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 92,10 | 3 | 0 | 3 | 92,10 | 0,00 | 92,10 | 3 355 203,00 | 818 481,64 | 1 014 688,55 | 1 522 032,81 |  |
| 9 | пос.Щеглово, д.42 | 65 | 22.11.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 174,10 | 3 | 0 | 3 | 174,10 | 0,00 | 174,10 | 6 342 463,00 | 1 547 205,79 | 1 918 102,88 | 2 877 154,33 |  |

## Приложение 2

## к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЩЕГЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» на 2014-2015  годы"

| № п/п | Наименование МО | Расселяемая площадь (кв.метры) | Количество расселенных помещений ( ед.) | Количество переселенных жителей ( чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | всего | 2014 г. | 2015 г. | всего | 2014 г. | 2015 г. | всего |
| 1 | Щегловское сельское поселение | 0 | 2300,40 | 2300,40 | 0 | 64 | 64 | 0 | 168 | 168 |