**Сведения о реализации**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**В МО « Щегловское сельское поселение» В 2016 ГОДУ"**

Период реализации: **2016 год**

Отчетный период: **с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятия по программе | Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) | Выполнениеплан (**факт**)руб.2016 год |
| Подготовка конкурс. док-ции, передача ее для размещения на ООС | Заключение МК на выполнение работ по объекту | Выполнение работ на объекте | Тех. контроль над производством работ на объекте | Приемка выполненных работ |
| 1.1 | Создание и ведение реестра муниципальных дорог Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1.2 | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1.3 | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2.1 | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории муниципального образованиия «»Щегловское сельское поселение | Восстановление дорожного знака-указателя (выполнено)«Щеглово» |  |  | (осуществлен) |  (произведена) | 10 000,00 |
| 3.1 | Частичный ремонт полотна дорожного покрытия на муниципальных дорогах в населенных пунктах Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» | 04.2016г. (выполнено) | 1.МК № 82/МК от 20.05.20162.МК № 863/МК от 27.05.2016г.3. МК № 59/МК от 21.04.2016г. | с 01.05.2016 по 31.09.2016 (выполнено) | (осуществлен) |  (произведена) | 1. **72 663,00**2. **90 000,00**3.**52 007,00** |
| 3.2 | Расчистка по мере необходимости дорог поселения от снега, подсыпка песком при гололедах. |  01.2016 (выполнено) | 1. 05/МК от 11.01.20162. 2. 8/1/МК от 15.02.20163. 3.14/МК от 08.08.20164. 76/МК от 18.05 20165. 174/МК от 01.10.20166. 224/МК от 17.12.20167. 230/МК от 15.12.20168. 233/МК от 26.12.2016 | 11.01.2016 по 26.12.2016 (выполнено) | (осуществлен) | (произведена) | 1. **85 200,00**2. **87 600,00**3. **67 235,00**4. **99 000,00**5. **99 000,00**6. **19 602,50**7. **99 000,00**8. **95 655,00** |
| 4.1 | Организация в библиотеке, школе, детском саду выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 876 962 ,50 |
| В том числе МБ: | 876 962 ,50 |
| В том числе ОБ: | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nп/п** | **Наименованиемероприятий** |  | **Источникфинансирования** | **Объем вложений (тыс. руб.)** |
| **всего** | **в том числе по годам** |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1. Повышение эффективности и контрольно-надзорной деятельности** |
| 1.1 | Создание и ведение реестра муниципальных дорог Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Бюджет Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |       |
| 1.2 | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | Глава администрации | Бюджет Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |     |
| 1.3 | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Бюджет Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |     |
| **ИТОГО по разделу (тыс. руб.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2. Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Муниципального образования «**Щегловское сельское поселение**»** |
| 2.1 | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории муниципального образованиия «»Щегловское сельское поселение |   | Бюджет Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 |    |
| **ИТОГО по разделу (тыс. руб.)** | **40** | **10** |  | **10** |  |  | **10** | **10** |
| **3. Улучшение состояния дорог и тротуаров на территории Муниципального образования «**Щегловское сельское поселение**»** |
| 3.1 | Частичный ремонт полотна дорожного покрытия на муниципальных дорогах в населенных пунктах Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» |   | Бюджет Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» | **1650** | **150** | **200** | **200** | **250** | **250** | **300** | **300** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Расчистка по мере необходимости дорог поселения от снега, подсыпка песком при гололедах. |   | Бюджет Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» | **4600** | **600** | **600** | **650** | **650** | **700** | **700** | **700** |
| **ИТОГО по разделу (тыс.руб.)** | **6290** | **750** | **800** | **850** | **900** | **950** | **1000** | **1000** |
| **4. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.** |
| 4.1 | Организация в библиотеке, школе, детском саду выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения |   | Бюджет Муниципального образования «»Щегловское сельское поселение |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| **ИТОГО по разделу (тыс. руб.)** | **19** | **2** | **2** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **ИТОГО по Программе (тыс. руб.)** | **6309** | **762** | **802** | **863** | **903** | **953** | **1013** | **1013** |

Глава администрации МО « Щегловское сельское поселение» Л.Н, Кирвас